# Phần 1 - Rà kế hoạch Sprint Review

| Mã | Phù hợp / Chưa phù hợp | Quy tắc làm căn cứ | Cách sửa ngắn gọn |
| --- | --- | --- | --- |
| K-01 | Phù hợp | - | Giữ nguyên: Product Owner nhắc lại Sprint Goal để mọi người cùng thống nhất mục tiêu Sprint trước khi xem kết quả. |
| K-02 | Chưa phù hợp | QT1 | Thay bằng: Scrum Team trình bày ngắn kết quả đạt được liên quan đến Sprint Goal, sau đó chuyển sang demo sản phẩm và trao đổi với Stakeholders. Không tập trung báo cáo % hoàn thành hoặc giải thích nhóm bận như thế nào. |
| K-03 | Chưa phù hợp | QT2 | Chỉ giới thiệu PBI-41 là Increment vì đạt Done. Demo theo User Journey: nhân viên cửa hàng nhận yêu cầu kiểm tra đơn → nhập mã đơn trên website → xem trạng thái đơn → phản hồi khách hàng. Với PBI-42 và PBI-44, công bố minh bạch là chưa Done, trình bày tình trạng hiện tại và các tồn tại (8 ca kiểm thử lỗi dịch vụ chưa đạt; 6/80 ca phân loại sai và còn 1 lỗi nghiêm trọng cao). Developers trực tiếp giải thích kết quả. |
| K-04 | Chưa phù hợp | QT4 | Thay bằng phiên thảo luận mở. Ví dụ câu hỏi: "Các anh/chị thấy luồng xử lý đơn hàng hiện tại hỗ trợ công việc thực tế như thế nào?", "Khi AI không chắc chắn, thời điểm chuyển cho nhân viên hiện nay đã phù hợp chưa?". Feedback được ghi nhận thành các mục xem xét cho Product Backlog, không cam kết thực hiện ngay trong Sprint tiếp theo. |

Nếu giữ nguyên kế hoạch hiện tại

- Nếu giữ nguyên K-02, Sprint Review sẽ trở thành buổi báo cáo tiến độ thay vì buổi kiểm tra kết quả và thích ứng.

- Nếu giữ nguyên K-03, Scrum Team sẽ giới thiệu cả các hạng mục chưa Done như Increment, vi phạm điều kiện Done.

- Nếu giữ nguyên K-04, buổi họp sẽ giống nghiệm thu và biểu quyết hơn là trao đổi hai chiều để lấy Feedback.

# Phần 2 - Trạng thái các PBI

| PBI | Done / Chưa Done | Câu thông báo trong Sprint Review |
| --- | --- | --- |
| PBI-41 | Done | "PBI-41 đã được xem là Done vì đã chạy trên môi trường thử nghiệm, hoàn thành 60/60 kiểm thử chính và không còn lỗi mức nghiêm trọng cao." |
| PBI-42 | Chưa Done | "PBI-42 chưa được xem là Done vì còn 8 ca kiểm thử liên quan đến lỗi dịch vụ đơn hàng chưa đạt, dù chức năng đã tích hợp xong." |
| PBI-44 | Chưa Done | "PBI-44 chưa được xem là Done vì còn 6/80 trường hợp phân loại sai và vẫn còn 01 lỗi mức nghiêm trọng cao." |

Increment của Sprint

- PBI-41 là Increment hợp lệ.

- PBI-42 và PBI-44 không được giới thiệu là Increment vì chưa đáp ứng điều kiện Done.

# Phần 3 - Xử lý tình huống

Trả lời của Product Owner:

"Chúng ta sẽ công bố đầy đủ kết quả Sprint, bao gồm cả 6 trường hợp phân loại sai của PBI-44 và lỗi nghiêm trọng cao còn tồn tại. Sprint Review cần phản ánh đúng trạng thái sản phẩm để mọi người cùng đánh giá và đưa ra quyết định phù hợp."

"Những ý kiến đóng góp từ Stakeholders rất quan trọng. Tuy nhiên, Feedback nhận được trong Sprint Review sẽ được ghi nhận và xem xét để cập nhật Product Backlog, chứ không tự động trở thành cam kết thực hiện ngay ở Sprint tiếp theo."

"Chúng ta nên mời thêm Trưởng nhóm CSKH tham dự Sprint Review."

"Lý do là Trưởng nhóm CSKH có góc nhìn khác với Chủ cửa hàng thí điểm: họ mong muốn chuyển hội thoại cho nhân viên sớm khi AI không chắc chắn, đây là ý kiến liên quan trực tiếp đến Sprint Goal về việc tiếp nhận ngay các hội thoại AI không xử lý an toàn."

Kế hoạch Sprint Review sau khi chỉnh sửa

- 0-5': Product Owner nhắc lại Sprint Goal.

- 5-10': Scrum Team tóm tắt kết quả liên quan tới Sprint Goal.

- 10-30': Developers demo User Journey của PBI-41; công khai trạng thái PBI-42 và PBI-44 cùng các số liệu chưa đạt.

- 30-45': Stakeholders đặt câu hỏi, thử nghiệm sản phẩm, đưa Feedback; Scrum Team ghi nhận để xem xét cập nhật Product Backlog.